**Proyecto final**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**18/12/2020, 5 pm**

**SPRINT No. 5\_ SEMANA No. \_5\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo.

1. Seguimiento a tareas.
2. Lectura de requerimientos para el proyecto final.
3. Aclaración de dudas.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar en forma virtual vía Whatsapp presentando apoyo a posibles dificultades en el desarrollo de tareas, utilización de Github, y reunión fija para el seguimiento de las tareas el día sábado 19 a las 7 pm.

**2.** Cada equipo presenta el avance de tareas y se encuentran puntos aún por resolver en términos del alcance del proyecto final.

**3.** Se hace lectura del documento de requerimientos para el proyecto final y se hace un análisis de las posibles necesidades que aún no solventan las tareas ya asignadas.

**4.** Se retroalimentan aquellos puntos que no eran claros y se llega a acuerdos sobre los nuevos objetivos.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Frontend | Gilmar Arley González Machuca | 19/12/2020 |
| Frontend | Diego Fernando Jaimes Castro | 19/12/2020 |
| Investigación | Nancy Agudelo Castro | 19/12/2020 |
| Investigación | David Leonardo Peinado Ruiz | 19/12/2020 |
| Backend | Laura Marcela Londoño López | 19/12/2020 |

**ASISTENTES**

Gilmar Arley González Machuca (Development Team)

Nancy Agudelo Castro (Development Team)

David Leonardo Peinado Ruiz (Development Team)

Laura Marcela Londoño López (Development Team)

Diego Fernando Jaimes Castro (Development Team)