**Proyecto final**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 4**

**19/12/2020, 7 pm**

**SPRINT No. 5\_ SEMANA No. \_5\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo.

1. Seguimiento a tareas.
2. Toma de decisiones para solventar dificultades.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar en forma virtual vía Whatsapp presentando apoyo a posibles dificultades en el desarrollo de tareas, utilización de Github, y reunión fija para el seguimiento de las tareas el día domingo 20 a las 5 pm.

**2.** Cada equipo presenta el avance de tareas: se visibiliza la necesidad de encontrar un nombre para identificar la empresa en la documentación, entonces se elige “Network Revolution”; el backend correspondiente a la semana 5 es subido a la plataforma; el frontend requiere tomar algunas decisiones para poder llevar a cabo la landing page.

**3.** Con el fin de explorar la posibilidad de trabajar exclusivamente con Vuetify o hacer uso de Bootstrap, se propone hacer el desarrollo del módulo de administración y realizar trabajo individual para encontrar soluciones a la hora de cumplir con los requerimientos de la landing page.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Frontend | Gilmar Arley González Machuca | 20/12/2020 |
| Frontend | Diego Fernando Jaimes Castro | 20/12/2020 |
| Investigación | Nancy Agudelo Castro | 20/12/2020 |
| Investigación | David Leonardo Peinado Ruiz | 20/12/2020 |
| Frontend – Módulo administración | Laura Marcela Londoño López | 20/12/2020 |

**ASISTENTES**

Gilmar Arley González Machuca (Development Team)

Nancy Agudelo Castro (Development Team)

David Leonardo Peinado Ruiz (Development Team)

Laura Marcela Londoño López (Development Team)

Diego Fernando Jaimes Castro (Development Team)