**Proyecto final**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 5**

**20/12/2020, 5 pm**

**SPRINT No. 5\_ SEMANA No. \_5\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo.

1. Seguimiento a tareas.
2. Checkpoints para la finalización del proyecto.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar en forma virtual vía Whatsapp presentando apoyo a posibles dificultades en el desarrollo de tareas, utilización de Github, y reunión fija para el seguimiento de las tareas el día lunes 21 a las 5 pm.

**2.** Se decide trabajar el módulo de administración con Vuetify y la landing page con Bootstrap. Se actualiza la base para el frontend con la implementación de la restricción de acceso a los usuarios.

**3.** Se establece el día lunes 21 como checkpoint para la base del frontend totalmente funcional. Los documentos del proyecto quedan a cargo de David Peinado y Nancy Agudelo; la fecha de entrega se propone para el martes 22 a las 12 pm.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Frontend | Gilmar Arley González Machuca | 21/12/2020 |
| Frontend | Diego Fernando Jaimes Castro | 21/12/2020 |
| Documentos | Nancy Agudelo Castro | 22/12/2020 |
| Documentos | David Leonardo Peinado Ruiz | 22/12/2020 |
| Backend | Laura Marcela Londoño López | 21/12/2020 |

**ASISTENTES**

Gilmar Arley González Machuca (Development Team)

Nancy Agudelo Castro (Development Team)

David Leonardo Peinado Ruiz (Development Team)

Laura Marcela Londoño López (Development Team)

Diego Fernando Jaimes Castro (Development Team)